

# Україна

## КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

## ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## РІШЕННЯ

## (дев’ята сесія восьмого скликання)

## 28 травня 2021 року

## смт.Козелець

## № 03-9/VIII

Про звіт заступника селищного

голови з питань будівництва, ЖКГ

та комунальної власності Моцьора В.В.

Відповідно до п.11 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи письмове звернення депутатів Козелецької селищної ради від 07.05.2021 року, заслухавши звіт заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності, селищна рада вирішила:

* Звіт заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності Моцьора Володимира Васильовича прийняти до відома (додається).

Селищний голова В.П.Бригинець

Додаток до

рішення дев'ятої сесії

Козелецької селищної ради

восьмого скликання

від 28 травня 2021 року

№ 03**-**9/VIII

**ЗВІТ**

**заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності про проведену роботу згідно з функціональними повноваженнями за період з 30 грудня 2020 року по теперішній час:**

1. **Відтерміновано закриття шкіл.** У зв’язку з позовом ДСНС України в Чернігівській області до Білейківської та Лемешівської ЗОШ з вимогою припинити свою діяльність через 2 місяця з приводу невідповідності технічного стану приміщень вимогам протипожежного захисту, за мого сприяння дане питання було відтерміновано на півроку. На сьогоднішній день проводяться роботи по усуненню всіх недоліків. Обсяг виконаної роботи становить 70%**.**
2. Отримані декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці КП «Козелецьводоканал»:

* Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
* Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
* Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
* Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.
* Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників
* Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин
* Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.
* Технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: підйомники для підіймання працівників.

3. Організовано та проведено навчання працівників КП «Козелецьводоканал» по роботах підвищеної небезпеки:

* По електробезпеці.
* Вальники лісу.
* Виконання робіт в колодязях.
* Виконання робіт на висоті.
* Виконання робіт в траншеях і котлованах.

4. Проводиться ремонт автовишки для проходження техогляду і чергового опосвідчення кранової установки.

5. Розроблено Програму будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів вуличного освітлення населених пунктів Козелецької селищної ради на 2021-2022 роки.

6. Проводено розчистку узбічь від дерев та порослі по вулиці Соборності в сел.Козелець.

7. Завезені та встановлені опори для вуличного освітлення вулиці Соборності в сел. Козелець.

8. Згідно депутатського запиту Курдечі В.О. щодо ремонту перехідного містка через рівчак «Карашня», залучена спонсорська допомога, за рахунок якої були придбанні будівельні матеріали (дошки) та проведені ремонтні роботи й упорядкування даного містка.

9. Було перевіреностан котелень шкіл та дитячих садочків Козелецької громади на відповідність нормам техніки безпеки та пожежної безпеки. Прийняте рішення про переведення Сираївської ЗОШ І-ІІІ ст., Білейківської ЗОШ І-ІІІ ст., Козелецької гімназії №1 з твердого палива на природній газ. На сьогоднішній день вже виконані проєктні роботи по газифікації даних шкіл.

10. За моєї ініціативи включено до проєкту реконструкції автомобільної дороги - транспортна розв’язка (лист конюшини) на автомобільній дорозі Т2549 Козелець-Остер та скотопрогін з вул. родини Богомольців смт.Козелець до с.Кривицьке. На даний час вирішується питання щодо наявності грунту для проведення даних робіт.

11. На сьогоднішній день проведено ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць селища Козелець: Соборності, родини Богомольців, Івана Франка, Селянська, Євгенія Лоскота, Незалежності, Жуковського, Фізкультурна, Свято-Преображенська та сім’ї Розумовських.

12. Оголошено тендер на виготовлення кошторисної документації з грейдерування та висипки доріг Козелецької селищної ради. А саме:

Козелець грейдерування та висипка -

* провул.Селянський -125м
* вул.Мікушева -190м
* вул.Челюскінців - 210м
* вул.Калинова -180м
* вул.Зарічна -180м + 30м зі з’їздом на вул..Старозаводську

Пилятин грейдерування:

* вул.Брати Золотаревські -1000м
* вул.Хутірська -1000м

Підсипка

* вул.Шевченка -700м

Савин грейдерування

* вул.1 Травня –висипка 2400м
* вул.Грушевська- 400м
* вул.Грибова-400м
* вул.Гагаріна-600м
* вул.Космонавтів-700м
* вул.Чайковського-700м

Булахів грейдерування

* + вул.Київська (висипка)-1300м
  + вул.Вишнева– 500м
  + вул.Ватутіна -300м
  + вул.Космонавтів -300м
  + вул. Березівська -300м

Лемеші (с.Шолойки) грейдерування

* вул.Шевченка – 150м
* вул.Польова – 800м

Патюти (с.Гладке)

* + вул.Лесі Українки – 1000м
  + вул..Зелена -1200м
  + вул.Братів Шолойків -1000м

Нічогівка

* вул.Лесі Українки (підсипка щебінь) -200м
* вул.Лесі Українки (грейдер) -200м
* вул.Шевченка (щебінь) – 400м

Омелянів

* + провулок Тракторний(щебінь)-1000м
  + вул.Брати Гуляницькі(грейд.) -1500м
  + вул.Шевченка (грецдю) -500м
  + пров.Миру(щебінь)-600м

Карасинівка

* + вул.Польова(грейд.) -1000м
  + проул.30р.Перемоги(висипка)-150м
  + вул.Вишнева(щебінь)-500м

с.Корніїв

* вул.Берегова(грейдерування)-700метрів
* вул. Зелена (підсипка+щебінь) – 500метрів

Ставиське

* + вул..Братів Мойсієнків(вис.+грейдерування)- 600метрів
  + вул..Набережна – 100метрів

с.Блудше

* + вул.Набережна(висипка)-100м
  + вул..брати Моісеєнк (висипка)-600м
  + вул..Гагаріна(висипка)-350м
  + вул..Садова(висипка) – 300м
  + вул..Низова(висипка) – 600м
  + вул..Лугова (висипка)– 200м
  + вул..Незалежності(висипка) – 250м

с.Нова Гребля

* вул.Лісова (висипка)-500м

Берлози

* вул..Гоголя(гр.Щебінь) – 500м
* вул..Селянська -500м
* вул..Низова -500м

с.Часнівці

* вул.Ремезівська(висипка) – 700м
* вул.Заводська(висипка)- 500м

Лихолітки

* + вул..Гламазди(вис.+щебінь) -100м
  + вул..Лесі Українки(висипка)-300м
  + вул..Поліська(висипка)-50м
  + вул..Тиха(висипка) -100м

13. Ініціював облаштування огорожі навколо міського парку в смт.Козелець.

14. Проведено роботу щодо залучення благодійної допомоги на придбання квітів для озеленення населених пунктів селищної роботи.

Працюю в межах своїх функціональних обов’язків та згідно чинного законодавства на благо розвитку Козелецької громади.

Заступник селищного голови

з питань будівництва, ЖКГ

та комунальної власності Моцьор В.В.

Секретар селищної ради С.Л.Великохатній